Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 г. N 414-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2018-2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Тенькинского городского округа  от 10.07.2018 [N 170-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=76497&dst=100005), от 28.12.2018 [N 334-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=80665&dst=100005), от 31.01.2019 [N 21-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=82044&dst=100005),  от 05.06.2019 [N 176-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=83737&dst=100005), от 06.06.2019 [N 181-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=83739&dst=100005), от 16.09.2019 [N 263-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=84866&dst=100005),  от 09.10.2019 [N 277-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=85526&dst=100005), от 13.01.2021 [N 7-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100005), от 04.02.2021 [N 35-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96940&dst=100005),  от 04.05.2021 [N 143-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=98657&dst=100005), от 20.01.2022 [N 10-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=104241&dst=100005), от 28.03.2022 [N 94-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=103496&dst=100005),  от 27.06.2022 [N 216-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=107372&dst=100005), от 01.09.2022 [N 301-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=110939&dst=100005), от 14.09.2022 [N 311-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=110946&dst=100005),  от 21.12.2022 [N 475-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=111144&dst=100005),  Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 08.02.2023 [N 45-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100005), от 06.03.2023 [N 74-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115870&dst=100005), от 03.04.2023 [N 132-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115903&dst=100005),  от 26.04.2023 [N 176-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116150&dst=100005), от 06.06.2023 [N 240-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116229&dst=100005), от 19.06.2023 [N 249-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100005),  от 21.06.2023 [N 253-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116253&dst=100005), от 07.11.2023 [N 685-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117295&dst=100005), от 26.12.2023 [N 801-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117602&dst=100005),  от 15.02.2024 [N 67-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119410&dst=100005), от 24.04.2024 [N 193-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100005)) |  |

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=100334) администрации Магаданской области от 12 декабря 2013 г. N 1256-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области", администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100007) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па)

1. Утвердить [муниципальную программу](#P49) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы", согласно приложению к настоящему Постановлению.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100006) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100007) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Тенькинского городского округа

И.С.БЕРЕЖНОЙ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 14.12.2017 N 414-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018-2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Тенькинского городского округа  от 10.07.2018 [N 170-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=76497&dst=100006), от 28.12.2018 [N 334-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=80665&dst=100006), от 31.01.2019 [N 21-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=82044&dst=100006),  от 05.06.2019 [N 176-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=83737&dst=100006), от 06.06.2019 [N 181-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=83739&dst=100006), от 16.09.2019 [N 263-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=84866&dst=100006),  от 09.10.2019 [N 277-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=85526&dst=100005), от 13.01.2021 [N 7-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100008), от 04.02.2021 [N 35-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96940&dst=100005),  от 04.05.2021 [N 143-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=98657&dst=100005), от 20.01.2022 [N 10-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=104241&dst=100005), от 28.03.2022 [N 94-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=103496&dst=100005),  от 27.06.2022 [N 216-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=107372&dst=100005), от 01.09.2022 [N 301-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=110939&dst=100005), от 14.09.2022 [N 311-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=110946&dst=100005),  от 21.12.2022 [N 475-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=111144&dst=100005),  Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 08.02.2023 [N 45-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100008), от 06.03.2023 [N 74-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115870&dst=100005), от 03.04.2023 [N 132-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115903&dst=100005),  от 26.04.2023 [N 176-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116150&dst=100005), от 06.06.2023 [N 240-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116229&dst=100005), от 19.06.2023 [N 249-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100005),  от 21.06.2023 [N 253-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116253&dst=100005), от 07.11.2023 [N 685-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117295&dst=100005), от 26.12.2023 [N 801-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117602&dst=100005),  от 15.02.2024 [N 67-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119410&dst=100005), от 24.04.2024 [N 193-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования "Тенькинский

муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы"

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100009) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100010) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=83737&dst=100008) администрации Тенькинского городского округа

от 05.06.2019 N 176-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы" |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100010) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па) | |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселка Усть-Омчуг |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования в п. Усть-Омчуг;  - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования в п. Усть-Омчуг, а также дворовых территорий многоквартирных домов;  - обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа;  - реализация проектов по благоустройству сельских территорий |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100014) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100011) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па) | |
| Участники муниципальной программы | - жители поселка Усть-Омчуг, организации различных форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории округа;  - поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Основные целевые показатели муниципальной программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в п. Усть-Омчуг;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - количество установленных приборов освещения;  - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100015) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па) | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 201 873,77 тыс. рублей, из них по годам:  В том числе:  за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 74 037,74 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 811,10 тыс. рублей;  2019 год - 10 873,60 тыс. рублей;  2020 год - 18 025,42 тыс. рублей;  2021 год - 2 022,70 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 39 463,82 тыс. рублей;  2024 год - 2 841,10 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 48 093,58 тыс. рублей в том числе:  2018 год - 80,20 тыс. рублей;  2019 год - 222,00 тыс. рублей;  2020 год - 368,08 тыс. рублей;  2021 год - 31 715,88 тыс. рублей;  2022 год - 14 997,12 тыс. рублей;  2023 год - 652,32 тыс. рублей;  2024 год - 57,98 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета (далее также - МБ) - 79 730,02549 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 7 003,2 тыс. рублей;  2019 год - 4 395,00 тыс. рублей;  2020 год - 8 286,90 тыс. рублей;  2021 год - 16 497,35 тыс. рублей;  2022 год - 694,38 тыс. рублей;  2023 год - 13 121,11 тыс. рублей;  2024 год - 29 732,08835 тыс. рублей.  за счет средств внебюджетных источников - (далее - ВБИ) 12,424 тыс. рублей, в том числе:  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 12,424 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100006) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 24.04.2024 N 193-па) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории пос. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;  - формирование у жителей бережного отношения к объектам благоустройства, расположенным на дворовой территории;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий |

1. Анализ текущего состояния проблемы

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области является обеспечение устойчивого развития территории населенных пунктов округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100012) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда, влияют не только на ежедневное поведение и мироощущение граждан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению этих объектов. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории округа.

Муниципальная Программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы" (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание комфорта, качества и удобства жизни населения в поселениях муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" с численностью населения более 1000 человек. Под этот критерий попадает районный центр Тенькинского муниципального округа Магаданской области - поселок Усть-Омчуг.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100012) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100010) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Оценка общего состояния благоустройства п. Усть-Омчуг показала, что состояние дворовых территорий не отвечает современным требованиям.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, утрачен внешний облик газонов. Большинство дворовых территорий не имеют достаточного наружного освещения. Для освещения используются устаревшие светильники с дуговыми ртутными лампами. Необходима реконструкция имеющегося освещения и строительство новых линий.

Внутридворовые проезды поселка имеют бетонное или грунтовое покрытие. Часть проездов находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Парковочные места и тротуары во дворах не обустроены.

Ветхие строения и несанкционированные постройки во дворах негативно влияют на облик и санитарное состояние территорий дворов.

В последние годы планомерно ведется работа по размещению во дворах детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Несмотря на это, уровень оснащенности дворов малыми архитектурными формами недостаточен и работу в этом направлении необходимо продолжать.

Анализ состояния территории дворов показал, что общий уровень благоустройства поселка является не достаточным. Имеется целый ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. Для обеспечения комплексного подхода к решению данных проблем и определения основных приоритетных направлений деятельности по благоустройству территории требуется участие, как специалистов администрации, так и, заинтересованных жителей и организаций в обсуждении и реализации мероприятий.

Состояние общественных территорий муниципального образования площадей, улиц, скверов и пешеходных зон на сегодняшний день не обеспечивает полностью комфортных условий проживания населения. Существует потребность в ремонте покрытий пешеходных зон, организации дополнительного освещения, соответствующего требованиям энергетической эффективности, дополнительном озеленении и установке малых архитектурных форм.

Существующая застройка в п. Усть-Омчуг не обеспечивает доступность жилых зон и общественных территорий для маломобильных групп населения. Дворы и улицы в большинстве случаев не оборудованы специальными съездами, пандусами, предупреждающей информацией для инвалидов.

Для решения существующих проблем необходимо разработать целый комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Реализация Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100012) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Реализация программных мероприятий поможет создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Повышение уровня благоустройства и комфортности городской среды возможно в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Программа направлена на повышение уровня благоустройства в административном центре округа и предусматривает комплексное благоустройство поселка Усть-Омчуг, включая дворовые и общественные территории.

2. Цели и задачи Программы

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселка Усть-Омчуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования в п. Усть-Омчуг;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования в п. Усть-Омчуг, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100013) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100013) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

3. Система программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

3.1. Благоустройство дворовых территорий поселка Усть-Омчуг:

[3.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100009). Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов и тротуаров;

- устройство освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице N 1:

Таблица N 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС, руб. |
| 1. | Стоимость ремонта бетонного покрытия дворовых проездов | 1 кв. м | 3804,00 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий (установка светильника) | 1 шт. | 73200,00 |
| 3. | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 24400,00 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. | 12000,00 |

Визуализированный [перечень](#P1340) образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и приведен в приложении N 4 к Программе.

Форма и доля трудового участия при выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) не требуется.

[3.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100010). Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- озеленение;

- устройство и оборудование детских площадок;

- монтаж ограждений;

- организация площадок для установки мусоросборников.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице N 2:

Таблица N 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС, руб. |
| 1. | Стоимость озеленения | 1 кв. м | 2616,00 |
| 2. | Монтаж металлического ограждения | мп | 6334,00 |
| 3. | Оборудование детской площадки | 1 ед. | 310000,00 |
| 4. | Установка площадки для мусоросборников | 1 шт. (один контейнер для сбора и промежуточного хранения твердых коммунальных отходов) | 25024,00 |

[Порядок](#P1379) аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении N 5 к Программе.

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц является обязательным условием. Размер трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 0,5% от объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории. Размер доли финансового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 0,1% от стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Форма и минимальная доля финансового участия при выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников в многоквартирном доме.

Сроки выполнения работ согласовываются с ответственным исполнителем Программы, время и количество участвующих в работе фиксируется уполномоченным представителем ответственного исполнителя Программы в журнале трудового участия граждан в реализации Программы. В журнале фиксируются: дата; продолжительность работы (час.); количество работающих (чел.), трудозатраты (чел. час).

[3.1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100011). Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=72684&dst=100009) и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в настоящую Программу.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100012) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100016) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный [перечень](#P342) дворовых территорий приведен в приложении N 1 к Программе.

[3.1.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100012). По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн-проектов осуществляется либо заинтересованными лицами на этапе принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения на участие в отборе дворовых территорий многоквартирного дома, либо ответственным исполнителем Программы до момента согласования сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории. Заявка на участие в отборе дворовых территорий с приложением дизайн-проекта благоустройства представляется ответственному исполнителю Программы в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в настоящую Программу.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100012) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100017) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Дизайн-проект может быть подготовлен в зависимости от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории, план-схема с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта ответственный исполнитель Программы организует размещение представленного дизайн-проекта на официальном сайте муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" в телекоммуникационной сети Интернет www.admtenka.ru. Собственники и жители многоквартирного дома могут вносить замечания и предложения по дизайн-проекту благоустройства дворовой территории.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100018) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Срок обсуждения дизайн проекта не может составлять менее 14 дней.

Ответственным исполнителем Программы могут быть внесены изменения в дизайн-проект, предложенный заинтересованными лицами, в целях приведения проекта в соответствие с требованиями Градостроительного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102) Российской Федерации, действующими государственными стандартами и строительными нормами и правилами, а также с учетом обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на дворовых проездах и т.д.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на очередном заседании после окончания приема замечаний и предложений к дизайн-проекту.

3.2. Благоустройство общественных территорий поселка Усть-Омчуг (скверы, стелы, площади, пешеходные зоны, места массового пребывания людей):

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующих видов проектов и территорий:

- благоустройство скверов, площадей;

- устройство освещения улиц, скверов;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- иные объекты.

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

Общественные территории, подлежащие благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения на заседании общественной комиссии, онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в очередном году в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и формируются в адресный перечень.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96940&dst=100006) администрации Тенькинского городского округа от 04.02.2021 N 35-па)

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определенных по результатам инвентаризации общественной территории.

[Адресный перечень](#P379) общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении N 2 Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Усть-Омчуг, а также территорий общего пользования поселка Усть-Омчуг осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

[Система](#P447) программных мероприятий, предусмотренных Программой, изложена в Приложении N 3.

(п. 3.2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=85526&dst=100008) администрации Тенькинского городского округа от 09.10.2019 N 277-па)

3.3. [Порядок](#P3305) информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий изложен в Приложении N 9 к Программе.

(пп. 3.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100006) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 19.06.2023 N 249-па)

4. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 5-летний период с 2018-2024 годы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100013) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па)

5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

[Важнейшие целевые показатели](#P1447) и индикаторы приведены в Приложении N 6.

6. Ресурсное обеспечение Программы

[Источники](#P1545), структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении 7 к настоящей Программе.

7. Система управления Программой

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100019) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Исполнителями Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области и муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности" Тенькинского муниципального округа Магаданской области". Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100011) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087&dst=100082) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 г. N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области".

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселка Усть-Омчуг.

Планируется охватить благоустройством дворовые и общественные территории в п. Усть-Омчуг.

Программа 2018-2024 годов является продолжением реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", начатой в 2017 году. В процессе реализации программы необходимо учитывать опыт 2017 года, совершенствуя формы участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству и методы общественного контроля. Это позволит снизить имеющиеся риски и целенаправленно продолжить работу по созданию комфортной городской среды.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100013) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па)

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, ожидается достижение целевых показателей реализации программы, а также повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования поселка Усть-Омчуг, что приведет к повышению качества и комфорта городской среды для проживания граждан, формированию у жителей бережного отношения к объектам благоустройства, расположенных на дворовых и общественных территориях, увеличению количества благоустроенных общественных территорий, улучшению качества жизни населения п. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области.

9. План мероприятий Программы

Организационный [план](#P1645) по реализации мероприятий Программы на 2018-2024 годы представлен в Приложении N 8.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100013) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па)

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА

УСТЬ-ОМЧУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117295&dst=100010) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 07.11.2023 N 685-па) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Мира дом N 8, ул. Мира дом N 12 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), освещение детской площадки, установка урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Мира дом N 8 | Устройство детской игровой площадки, устройство освещения, ограждения, установка скамеек, урн |
| 2024 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Горняцкая дом N 49 | Бетонирование дворового проезда, устройство тротуара, установка бордюров, скамеек, урн, МАФ |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛКА УСТЬ-ОМЧУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117295&dst=100011) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 07.11.2023 N 685-па) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Победы 21,  Площадь МБУК "ЦД и НТ" | Устройство покрытия - тротуарная плитка, замена скамеек, замена урн, устройство освещения |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Площадь им. В.И. Ленина | Установка скамеек, урн, ограждения, устройство покрытия - тротуарная плитка |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Горняцкая д. 51 | Установка скамеек, урн, бетонирование проездов, устройство освещения |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Горняцкая,  Сквер "Победы" | Замена ограждения, устройство покрытия пешеходных дорожек - тротуарная плитка, реконструкция барельефа "Славы", устройство постамента под вечный огонь, установка скамеек, урн, освещения |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Тенькинская, д. 20 | Бетонирование дворового проезда и отмостки, освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового оборудования, установка травмобезопасного покрытия |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг,  ул. Мира д. 10, д. 13 | Бетонирование дворового проезда и отмостки,  освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство травмобезопасного покрытия |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,  ул. Победы, д. 38 - д. 43 | Бетонирование дворовых проездов,  установка скамеек, урн, устройство освещения, травм безопасного покрытия на детской игровой площадке |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,  ул. Мира, д. 1, ул. Победы, д. 36 | Устройство ограждения детской площадки, установка скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство освещения, травмобезопасного покрытия |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,  ул. Мира, д. 14 | Бетонирование дворового проезда, ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, освещения, устройство травмобезопасного покрытия |
| 2023 | п. Усть-Омчуг,  ул. Мира, д. 2 | Установка МАФ, ограждения, устройство освещения, устройство основания из тротуарной плитки, установка общественной остановки |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018-2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100010) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 24.04.2024 N 193-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | | Источник финансирования |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом N 8, N 12 | ЮФЛ | 2018 | 2301,8 | 811,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 1437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 0 | МБ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 8 | ЮФЛ | 2023 | 9289,78192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789,78192 | 0 | МБ |
| 1.3. | Поставка урн | ЮФЛ | 2023 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | МБ |
| 1.4. | Восстановление (переоформление) документов о техническом присоединении объектов | ЮФЛ | 2023 | 60,41808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,41808 | 0 | МБ |
| 1.5. | Благоустройство дворовых территорий | МБУ "ТЭЦ" | 2024 | 7329,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329,8 | МБ |
| 2. Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы N 21, площадь МБУК "ЦД и НТ" | ЮФЛ | 2018 | 4311,7 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина | ЮФЛ | 2019 | 6741,73 | 0 | 4453,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 90,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 0 | 2197,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2019 | 1379,2 | 0 | 1379,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. N 51 | ЮФЛ | 2019 | 6563,31 | 0 | 6420,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 131,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018-2019 | 435,94 | 78,2 | 357,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) | ЮФЛ | 2018-2019 | 1475,42 | 1026,8 | 448,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д. N 20 | ЮФЛ | 2020 | 3814,34 | 0 | 0 | 3663,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 0 | 0 | 76,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 590,48 | 0 | 0 | 590,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д. 20 | ЮФЛ | 2021 | 129,67 | 0 | 0 | 0 | 129,67 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. N 10 ул. Мира, д. N 13 | ЮФЛ | 2020 | 11057,3 | 0 | 0 | 10619,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 216,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 0 | 0 | 221,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, N 20, ул. Мира, д. N 10, N 13 | ЮФЛ | 2020 | 1670 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) | ЮФЛ | 2020 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 478,07 | 0 | 0 | 478,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.4. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 235,99 | 0 | 0 | 235,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер | ЮФЛ | 2020 | 54,63 | 0 | 0 | 54,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д. 13 | ЮФЛ | 2021 | 153,89 | 0 | 0 | 0 | 153,89 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер "Победы" | ЮФЛ | 2020 | 5987,95 | 0 | 0 | 3742,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 76,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 0 | 0 | 2168,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) | ЮФЛ | 2020 | 276,17 | 0 | 0 | 276,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.2. | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2020 | 1870,78 | 0 | 0 | 1870,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) | ЮФЛ | 2020 | 376,69 | 0 | 0 | 376,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. N 38, N 43 | ЮФЛ | 2021 | 6796,54 | 0 | 0 | 0 | 6796,54 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. N 1, ул. Победы, д. 36 | ЮФЛ | 2021 | 16906,49 | 0 | 0 | 0 | 229,06 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 16677,43 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут) | ЮФЛ | 2021 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | 2021 | 650,85 | 0 | 0 | 0 | 650,85 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | 2021 | 948,1 | 0 | 0 | 0 | 948,1 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения | ЮФЛ | 2021-2022 | 1388,755 | 0 | 0 | 0 | 694,38 | 694,375 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | ЮФЛ | 2021-2022 | 33837,825 | 0 | 0 | 0 | 1779,55 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 2022,7 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 15038,45 | 14997,125 | 0 | 0 | ОБ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 14 | ЮФЛ | 2021 | 475,18 | 0 | 0 | 0 | 475,18 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки | ЮФЛ | 2021 | 3547,78 | 0 | 0 | 0 | 3547,78 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки | ЮФЛ | 2021 | 350,22 | 0 | 0 | 0 | 350,22 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки | ЮФЛ | 2021 | 126,4 | 0 | 0 | 0 | 126,4 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий | ЮФЛ | 2021 | 107,66 | 0 | 0 | 0 | 107,66 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д. 14; ул. Победы, д. 36 - ул. Мира, д. 1) | ЮФЛ | 2021 | 286,93 | 0 | 0 | 0 | 286,93 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения | ЮФЛ | 2021 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.10. | Выполнение строительного контроля | ЮФЛ | 2023 | 1425,49211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,49211 | 0 | МБ |
| 2.11. | Поставка искусственного травяного покрытия | ЮФЛ | 2023 | 435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,48 | 0 | МБ |
| 2.12. | Благоустройство общественных территорий жилых домов (Фасад Мира 2, бетонирование под парклет) | ЮФЛ | 2023 | 1138,65959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138,65959 | 0 | МБ |
| 2.13. | Поставка МАФ | ЮФЛ | 2024 | 1426,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426,96 | МБ |
| 2.12. | Приобретение бетоносмесительной установки | ЮФЛ | 2024 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | МБ |
| 3. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | ЮФЛ | 2023 | 36542,01621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925,87257 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31963,82077 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,32287 | 0 | ОБ |
| 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок по улице Победы, д. 37А в поселке Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2024 | 3495,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ОБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486,749 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,571 | ВБИ |
| 4.2. | Организация освещения территории от ул. Горняцкая д. 37 до ул. Горняцкая д. 41 в п. Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2024 | 1284,40202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,1 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,98 | ОБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,46902 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,853 | ВБИ |
| 5. Обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Тенькинского муниципального округа | ЮФЛ | 2023 | 10236,21033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129,1 | 6107,11033 | МБ |

ЮФЛ - юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский городской округ"

на 2018-2022 годы"

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ

ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ

ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ П. УСТЬ-ОМЧУГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=82044&dst=100007) администрации Тенькинского городского округа  от 31.01.2019 N 21-па) |  |

1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

4) Полусфера анти-парковочная

5) Стойка для сушки белья

6) Пешеходное ограждение

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский городской округ"

на 2018-2022 годы"

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ

ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100012) администрации Тенькинского городского округа  от 13.01.2021 N 7-па,  [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100021) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 08.02.2023 N 45-па) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Усть-Омчуг, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Усть-Омчуг.

Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 0,1%.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия

заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией Тенькинского муниципального округа Магаданской области (далее - администрация округа).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100021) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией округа.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100021) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, по коду дохода бюджетной классификации 860 2 07 04050 14 0000 150. В платежном документе указывается целевое назначение добровольного пожертвования: на благоустройство дворовой территории по адресу (указывается адрес) по программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96653&dst=100012) администрации Тенькинского городского округа от 13.01.2021 N 7-па, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100023) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

3.2. Администрация округа заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.4. Администрация округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100022) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 08.02.2023 N 45-па)

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией округа на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация округа осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем администрации округа совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Актов приемки работ (услуг).

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НА 2018-2024 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115643&dst=100029) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 08.02.2023 N 45-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевого показателя | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Усть-Омчуг | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15,4 | 19,2 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (скверы, стелы, пешеходные зоны, места массового пребывания людей) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 45,5 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 81,8 | 90,2 | 99,0 |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,5% объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории | | | | | | |
| 3.2. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,1% от стоимости работ | | | | | | |
| 3.3 | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4. Обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество освещенных дворовых и общественных территорий | Единиц | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единиц | - | - | - | - | - | 0 | 1 |

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОГО ОКРУГА" НА 2018-2024 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100011) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 24.04.2024 N 193-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 7 894,50 | 7 894,50 | 811,10 | 80,20 | 7 003,20 | 0,00 |
| 2019 | 15 490,60 | 15 490,60 | 10 873,60 | 222,00 | 4 395,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 680,40 | 26 680,40 | 18 025,42 | 368,08 | 8 286,90 | 0,00 |
| 2021 | 50 235,93 | 50 235,93 | 2 022,70 | 31 715,88 | 16 497,35 | 0,00 |
| 2022 | 15 691,50 | 15 691,50 | 0,00 | 14 997,12 | 694,38 | 0,00 |
| 2023 | 53 237,25 | 53 237,25 | 39 463,82 | 652,32 | 13 121,11 | 0,00 |
| 2024 | 32 643,59235 | 32 643,59235 | 2 841,10 | 57,98 | 29 732,08835 | 12,424 |
| ИТОГО: | 201 873,77 | 201 873,77 | 74 037,74 | 48 093,58 | 79 730,02549 | 12,424 |

ФБ - Федеральный бюджет Российской Федерации;

ОБ - Областной бюджет Магаданской области;

МБ - Бюджет МО "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области";

ВБИ - Внебюджетный источник финансирования.

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018-2024 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119516&dst=100012) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 24.04.2024 N 193-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
| Квартал | | | | Квартал | | | | Квартал | | | | Квартал | | | | Квартал | | | | Квартал | | | | Квартал | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом N 8, N 12 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.3. | Поставка урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.4. | Восстановление (переоформление) документов о техническом присоединении объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | Руководитель управления ЖКХ |
| 2. Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы N 21, площадь МБУК "ЦД и НТ" |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. N 51 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д. N 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. N 10 ул. Мира, д. N 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, N 20, ул. Мира, д. N 10, N 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.4. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома N 13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер "Победы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.2. | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. N 38, N 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. N 1, ул. Победы, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальный округ, ул. Мира, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д. 14; ул. Победы, д. 36 - ул. Мира, д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.10. | Выполнение строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.11. | Поставка искусственного травяного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.12. | Благоустройство общественных территорий жилых домов (Фасад Мира 2, бетонирование под парклет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.13. | Поставка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.14. | Приобретение бетоносмесительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | Руководитель управления ЖКХ |
| 3. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок по улице Победы, д. 37А в поселке Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 4.2. | Организация освещения территории от ул. Горняцкая д. 37 до ул. Горняцкая д. 41 в п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 5. Обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Тенькинского муниципального округа в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Руководитель управления ЖКХ |

Примечание:

Ответственный за выполнение работ - руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

Приложение N 9

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2018-2024 годы"

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018-2024 ГОДЫ",

В ТОМ ЧИСЛЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116250&dst=100008) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 19.06.2023 N 249-па) |  |

1. Настоящий порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы" (далее - Порядок) разработан в соответствии правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2018-2024 годы" (государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475728&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках реализации Программы, являются управления ЖКХ, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа.

3. Для информирования граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках реализации Программы используются формы:

- публикации, интервью и репортажи в средствах массовой информации;

- размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправления www.admtenka.ru;

- размещение информации в социальных сетях на официальных страницах администрации Тенькинского муниципального округа;

- размещение информации на листовках, буклетах, стендах, баннерах, плакатах и иных конструкциях;

- очные формы (собрания, круглые столы, семинары и пр.).

Выбор форм информирования граждан осуществляется с учетом обеспечения охвата целевой аудитории с учетом специфики муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области".

4. Размещение информации о мероприятиях по благоустройству, реализуемых в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" осуществляется с обязательным упоминанием (логотип, надпись) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", национального проекта "Жилье и городская среда".

5. Периодичность, сроки и формы информирования граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках Программы в муниципальном образовании "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" определяется решением общественной комиссий.