Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2022 г. N 367-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОПТИМИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ ТЕНЬКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииТенькинского муниципального округа Магаданской областиот 24.03.2023 [N 115-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115891&dst=100005), от 07.11.2023 [N 684-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117294&dst=100005), от 22.11.2023 [N 721-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117347&dst=100005),от 09.02.2024 [N 44-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100005)) |  |

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, сокращения расходов бюджета Тенькинского городского округа на содержание пустующего жилищного фонда, в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439194) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 г. N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации", администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P38) "Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115891&dst=100007) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 24.03.2023 N 115-па)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115891&dst=100008) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 24.03.2023 N 115-па)

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Тенькинского городского округа

Д.А.РЕВУТСКИЙ

Утверждена

постановлением

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 19.10.2022 N 367-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ

ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииТенькинского муниципального округа Магаданской областиот 24.03.2023 [N 115-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115891&dst=100009), от 07.11.2023 [N 684-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117294&dst=100005), от 22.11.2023 [N 721-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117347&dst=100005),от 09.02.2024 [N 44-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа

Магаданской области на 2023-2025 годы"

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100006) администрации

Тенькинского муниципального округа Магаданской области

от 09.02.2024 N 44-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Задачи муниципальной программы | - снижение объема общей площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания;- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;- поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, признанных непригодными для проживания в пос. Усть-Омчуг на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап - трехлетний период с 2023 года по 2025 год |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 13 144,3 тыс. рублей, из них по годам:2023 год - 9 247,0 тысяч рублей;2024 год - 629,4 тысяч рублей;2025 год - 3 267,9 тысяч рублей;в том числе:- за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 5 610,1 тыс. рублей, из них по годам:2023 год - 5 610,1 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;- за счет средств местного бюджета (далее также - МБ) - 7 534,2 тыс. рублей, из них по годам:2023 год - 3 636,9 тыс. рублей;2024 год - 629,4 тыс. рублей;2025 год - 3 267,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в экономической сфере:ежегодное сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 289, 4 тысяч рублей.В социальной сфере:снижение социальной напряженности;создание для граждан пос. Усть-Омчуг благоприятных условий для проживания |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы | нет |

I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее

решения программным методом

В настоящее время одной из наиболее острых проблем в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области является проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в непригодном для постоянного проживания жилых помещениях.

Существующий жилищный фонд в настоящее время по-прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию. Из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, непригодное для проживания жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Программа направлена на обеспечение граждан, жилыми помещениями проживающих в непригодных для проживания условиях, которые не соответствуют санитарно-техническим нормам и требованиям.

Таблица N 1

Структура жилищного фонда пос. Усть-Омчуг Тенькинского

муниципального округа Магаданской области

(ул. Тенькинская, д. 18)

|  |  |
| --- | --- |
| Количество МКД, жилые помещения, которых признаны непригодными для проживания (единиц) | Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания (квадратных метров) |
| Всего | Всего |
| МС | ЧС | МС | ЧС |
| 5 | 1 | 263,5 | 40,7 |
| Итого: 6 | Итого: 304,2 |

Список условных сокращений: МКД - многоквартирный дом, МС - муниципальная собственность, ЧС - частная собственность.

Таким образом, процесс переселения жителей из непригодных для проживания жилых помещений является очень серьезной проблемой, к решению которой необходимо подходить комплексно и системно. Такой процесс возможен только с применением программного метода, в рамках которого необходимо сформировать финансовые механизмы, структуру управления и реализации с помощью адресной программы переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений.

Таблица N 2

Удельный вес заселенных жилых помещений в многоквартирном

жилом доме, признанных непригодными для проживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД в пос. Усть-Омчуг | Численность фактически проживающих | Численность зарегистрированных | Удельный вес % проживающих от общего количества жилых помещений |
|  | чел. | семей | чел. | % |
| ул. Тенькинская, д. 18 | 7 | 4 | 9 | 33,0 |
| Итого: | 7 | 4 | 9 | 33,0 |

Таблица N 3

Информация о расходах на содержание многоквартирного дома

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес МКД в пос. Усть-Омчуг | Затраты на содержание многоквартирного жилого дома (в тыс. руб.) |
| всего | в том числе: |
| ООО "Тенька" (тепло, водоснабжение) | ООО "Тенька" (содержание МКД) | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Тенькинская, д. 18 | 289, 4 | 224, 3 | 65, 1 |  |
| Итого: | 289, 4 | 224, 3 | 65, 1 |  |

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

Задачами Программы являются:

- снижение объема общей площади жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

III. Система программных мероприятий

[Система](#P246) программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижение установленных целей, приведена в Приложении N 1 к настоящей Программе.

IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - трехлетний период с 2023 года по 2025 год. За период реализации Программы предполагается переселить 6 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в пос. Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в [Приложении N 2](#P329) к настоящей Программе.

VI. Правовое обеспечение программы

Перечень нормативных правовых актов необходимых для достижения целей и задач Программы, подлежащих разработке и утверждению, приведен в [Приложении N 3](#P369) к настоящей Программе.

VII. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в [Приложении N 4](#P396) к настоящей Программе.

Стоимость мероприятий определена из расчета стоимости ремонта 1 м2 общей площади жилого помещения.

Источники финансирования - средства бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области".

VIII. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области по жилищно-коммунальному хозяйству. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461836) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

- муниципальное бюджетное учреждение "Тенькинский эксплуатационный центр" Тенькинского муниципального округа Магаданской области,

- управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, одновременно выступающее в качестве ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского района Магаданской области от 2 ноября 2010 года N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в жилых домах пос. Усть-Омчуг, производится путем предоставления незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям жилых помещений.

IX. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

в экономической сфере:

- сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 289 429,06 руб.;

в социальной сфере:

- снижение социальной напряженности;

- создание для граждан пос. Усть-Омчуг благоприятных условий для проживания.

X. План мероприятий

[План](#P447) мероприятий с указанием сроков реализации приведен в Приложении N 6 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ

ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100031) администрацииТенькинского муниципального округа Магаданской областиот 09.02.2024 N 44-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | Источник финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |  |
| 1.1. | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений многоквартирного дома, подлежащего оптимизации | УЖКХ, ЮФЛ | 2023-2025 | 6 281,7 | 3 013,8 | 0,0 | 3 267,9 | МБ |
| 1.2. | Предоставление незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям жилых помещений | УЖКХ | 2023-2025 | - | - | - | - | Текущее финансирование |
| 1.3. | Выплаты собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения многоквартирного дома, подлежащего оптимизации | УЖКХ | 2023-2025 | 1 252,5 | 623,1 | 629,4 | 0,0 | МБ |
| 2 | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения |  |
| 2.1. | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность) | АТМО | 2023-2025 | 5 610,1 | 5 610,1 | 0,0 | 0,0 | ОБ |

Примечание:

ЮФЛ - юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

МБ - Бюджет муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области";

ОБ - Областной бюджет (бюджет Магаданской области);

ВБФ - Внебюджетный фонд;

АТМО - Администрация Тенькинского муниципального округа.

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ

ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов |
| Базовый год | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, признанных непригодными для проживания в пос. Усть-Омчуг на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОПТИМИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ ТЕНЬКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта | Примерное наименование правового акта | Срок разработки | Разработчик |
| 1 | Распоряжение администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области | Об утверждении списка граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | IV квартал 2022 года, внесение изменений по мере необходимости | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ ТЕНЬКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100032) администрацииТенькинского муниципального округа Магаданской областиот 09.02.2024 N 44-па) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| Всего, в том числе по источникам финансирования |
| МБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | 13 144,3 | 7 534,2 | 5 610,1 |
| 2023 | 9 247,0 | 3 636,9 | 5 610,1 |
| 2024 | 629,4 | 629,4 | 0,0 |
| 2025 | 3 267,9 | 3 267,9 | 0,0 |

Примечание:

МБ - Бюджет муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области";

ОБ - Областной бюджет Магаданской области.

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Оптимизация жилищного фонда

в поселке Усть-Омчуг

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОМЧУГ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=119375&dst=100033) администрацииТенькинского муниципального округа Магаданской областиот 09.02.2024 N 44-па) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| 1.1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |  | х | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | Руководитель УЖКХ |
| 1.2 | Предоставление незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям жилых помещений |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Руководитель УЖКХ |
| 1.3 | Выплата собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме в целях оптимизации жилищного фонда поселка Усть-Омчуг |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель УЖКХ |
| 2 | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда |
| 2.1 | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель УЖКХ |

Примечание:

УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области.