Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2021 г. N 12-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Тенькинского городского округа  от 04.05.2021 [N 144-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=98658&dst=100005), от 20.01.2022 [N 9-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=104265&dst=100005), от 16.05.2022 [N 159-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=105164&dst=100005),  от 01.09.2022 [N 300-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=110938&dst=100005),  Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 06.04.2023 [N 139-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115909&dst=100005), от 26.12.2023 [N 799-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117600&dst=100005), от 16.05.2024 [N 220-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476449&dst=855) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92638) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 26 июня 2020 года N 167-па "О муниципальных программах, предлагаемых к разработке в 2020 году", администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P40) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2021-2025 годы".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115909&dst=100008) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 06.04.2023 N 139-па)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2021.

Глава

Тенькинского городского округа

Д.А.РЕВУТСКИЙ

Утверждена

постановлением

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 14.01.2021 N 12-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2021-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 06.04.2023 [N 139-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115909&dst=100009), от 26.12.2023 [N 799-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117600&dst=100005), от 16.05.2024 [N 220-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие системы обращения

с отходами производства и потребления на территории

муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области" на 2021-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2021-2025 годы" (далее - Программа) |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;  - уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Задачи муниципальной программы | - Организация деятельности по обращению, накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  - Организация ликвидации накопленного экологического ущерба;  - Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;  - ЮФЛ - юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям;  - Количество ликвидированных несанкционированных свалок;  - Количество публикаций, репортажей по информированию населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 56 756,11811 тыс. рублей за счет средств:  - бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" - 53 857,21811 тыс. руб.  - ОБ - 898,90 тыс. руб.  2021 год - 2756,08 тыс. руб.  2022 год - 2837,61 тыс. руб.  2023 год - 846,00 тыс. руб.  2024 год - 4613,60676 тыс. руб.  2025 год - 43702,82135 тыс. руб. |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100006) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 16.05.2024 N 220-па) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - обеспеченность к 2025 году 60,0% поселков Тенькинского муниципального округа условиями для размещения отходов на специально оборудованном полигоне ТКО;  - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы |  |

I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

ее решения программным методом

Тенькинский муниципальный округ Магаданской области, как и в целом Магаданская область, имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Основная - это низкая плотность населения - 0,098 чел. на 1 кв. км, по состоянию на 01.01.2020 (для сравнения в среднем по России плотность населения составляет более 8 чел./кв. км);

- 79,3% населения проживает в районном центре - п. Усть-Омчуг.

Отдаленность от областного центра 280 км.

Данные аспекты сказываются и на состоянии системы обращения с отходами производства и потребления. При решении проблемы обращения с отходами в отдаленных малочисленных населенных пунктах муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" необходимо учитывать отсутствие постоянной транспортной доступности и объектов размещения отходов.

В настоящее время размещение отходов в муниципальном округе осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов.

Основная часть образовавшихся коммунальных отходов направляется на полигон твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Существующий полигон расположен на расстоянии 1500 метров от п. Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа (186 км автодороги Палатка - Кулу - Нексикан). Земельный участок для размещения полигона ТКО поставлен на кадастровый учет.

Действующий полигон ТКО, не соответствуют требованиям, установленным законодательством.

Существующие свалки ТКО в населенных пунктах Тенькинского муниципального округа расположены как на землях поселений, так и на землях промышленности. Свалки не имеют надежного изолирующего покрытия и ограждения, отсутствуют водоотводящие осушительные траншеи и наблюдательные контрольные скважины. Кроме того, не осуществляется рекультивация отработанных участков, что приводит к расширению территории свалок. Имеются случаи возгораний на свалках. В результате наносится значительный ущерб природной среде. Происходит загрязнение почвенного покрова: тяжелыми металлами, ртутью, свинцом, кадмием. В водную среду мигрируют аммиак, нитраты, кальций, железо. Воздух загрязняют образующие при разложении отходов углекислый газ, метан, сероводород и аммиак.

Свалки ТКО являются временными, подлежат обустройству в соответствии с установленными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов ТКО.

В настоящее время на территории Тенькинского муниципального округа отсутствует учетная политика в сфере обращения с отходами.

Управление отходами на территории муниципального округа осуществляется на основании разрозненных мероприятий, в результате самовольного загрязнения отходами земель и поселковых территорий. Другим фактором, сдерживающим развитие на территории муниципального округа эффективного управления отходами, является отсутствие нормативно-правовой базы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигоне, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством.

Основу экономики Тенькинского муниципального округа Магаданской области составляет добывающая промышленность, производство и распределение тепло-, электроэнергии, пара и воды.

На территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области можно выделить следующие категории отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод и т.д.

Наиболее актуальными в Тенькинском муниципальном округе, как и во всей Магаданской области, являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), образующимися в муниципальных образованиях, а также ртутьсодержащими отходами, образованными отработанными люминесцентными (энергосберегающими) лампами, медицинскими и биологическими отходами.

Проблемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области требуют комплексного решения программным методом в рамках муниципальной программы.

Программа разрабатывается во исполнение Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466001) от 25 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116626) Правительства Магаданской области от 5 февраля 2015 г. N 50-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области".

Система обращения с отходами производства и потребления в Тенькинском муниципальном округе Магаданской области нуждается в совершенствовании, внедрении новых механизмов по сбору и захоронению отходов.

Программный подход позволит построить межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг, отвечающий установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территории с относительно высокой плотностью населения в административном центре муниципального округа, а также позволит размещать промышленные и коммунальные отходы с территории всего муниципального округа.

II. Цели и задачи

Цель программы - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Организация деятельности по обращению, накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- Организация ликвидации накопленного экологического ущерба;

- Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

III. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение целей Программы.

Для обеспечения развития системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- строительство объектов размещения отходов и ликвидация несанкционированных свалок;

- повышение экологической культуры населения.

[Система](#P190) программных мероприятий - полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, представлена в Приложении N 1 к муниципальной программе.

IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - пятилетний период с 2021 года по 2025 год. За период реализации Программы предполагается и строительство межпоселенческого полигона ТКО в п. Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области, полностью соответствующего требованиям действующего законодательства.

V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в [Приложении N 2](#P362) к муниципальной программе.

VI. Нормативно-правовое обеспечение

Для реализации и управления Программой разработка и внедрение нормативно - правовых документов не требуется.

VII. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в [Приложении N 3](#P430) к муниципальной программе. Источники финансирования - средства бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области".

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного и областного бюджетов с учетом затрат, необходимых на реализацию Программы в части строительства полигона, на основании выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации по объекту "Межпоселенческий полигон ТКО в п. Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области".

VIII. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями Программы являются: управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, управление имущественных и земельных отношений администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение "Тенькинский эксплуатационный центр" Тенькинского муниципального округа Магаданской области, юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, который координирует Программу и при возникшей необходимости вносит изменения и (или) дополнения в Программу, а также обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющей обеспечить мониторинг и анализ выполнения Программы в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 24.02.2016 N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 02.11.2010 N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

IX. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обеспеченность к 2025 году 60,0% поселков Тенькинского муниципального округа условиями для размещения отходов на специально оборудованном полигоне ТКО;

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения.

Главным результатом реализации программы должно стать повышение экологической культуры жителей и общественного экологического сознания, что в дальнейшем будет способствовать повышению уровня экологической безопасности, снижения факторов экологического риска для населения Тенькинского муниципального округа.

X. План мероприятий

Организационный [план](#P498) по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении N 4 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие системы обращения

с отходами производства и

потребления на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100011) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 16.05.2024 N 220-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | | | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие инфраструктуры обращения с отходами | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство объекта: "Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа" | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2024-2025 | - | - | - | - | 705,68976 | 43202,82135 | Бюджет МО |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2021-2025 | 4994,717 | 87,9000 | 1000,000 | - | 2807,91700 | 200,00000 | Бюджет МО |
| 898,9000 | - | - | - | - | ОБ |
| 1.3. | Организация приведения объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01 января 2019 года, требованиям, предъявляемым к объектам размещения ТКО | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2021-2022 | 3110,9400 | 1273,300 | 1837,600 | - | - | - | Бюджет МО |
| 1.4. | Организация публикаций, репортажей, с целью информирования населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором | Управление ЖКХ | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 1.5. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2024-2025 | 1246,000 | - | - | 846,00 | 200,00000 | 200,00000 | Бюджет МО |
| 1.6. | Актуализация схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 1.7. | Организация мероприятий по проведению месячников чистоты | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2021-2025 | 295,9000 | 95,9000 | - | - | 100,000 | 100,000 | Бюджет МО |
| 1.8. | Разработка генеральной Схемы санитарной очистки территории Тенькинского городского округа Магаданской области | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2021-2024 | 90,000 | 90,000 | - | - | - | - | Бюджет МО |
| 1.9. | Проведение дератизационных мероприятий на площадках для сбора ТКО в п. Усть-Омчуг | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2022 | 310,05000 | 310,0500 | - | - | - | - | Бюджет МО |
| 1.10. | Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа | Управление ЖКХ, ЮФЛ | 2024-2025 | 800,0000 | - | - | - | 800,0000 | 0,0 | Бюджет МО |

МО - муниципальное образование "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области";

ОБ - Областной бюджет;

Управление ЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

ЮФЛ - юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие системы обращения

с отходами производства и

потребления на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов по годам | | | | | |
| Базовый год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество публикаций, репортажей по информированию населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие системы обращения

с отходами производства и

потребления на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100012) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 16.05.2024 N 220-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | Справочно: Объем налоговых расходов |
| Бюджет МО | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 2756,08000 | 2756,080000 | 1857,180000 | 898,90 | - |
| 2022 | 2837,61000 | 2837,610000 | 2837,610000 | 0 | - |
| 2023 | 846,000000 | 846,000000 | 846,000000 | 0 | - |
| 2024 | 4613,60676 | 4613,60676 | 4613,60676 | 0 | - |
| 2025 | 43702,82135 | 43702,82135 | 43702,82135 | 0 | - |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие системы обращения

с отходами производства и

потребления на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=120256&dst=100013) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 16.05.2024 N 220-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Строительство объекта: "Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | Х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 3. | Организация приведения объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, требованиям, предъявляемым к объектам размещения ТКО |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 4. | Организация публикаций, репортажей, с целью информирования населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 5. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 6. | Актуализация схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | х | х |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 7. | Организация мероприятий по проведению месячников чистоты |  | х | х |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 8. | Разработка генеральной Схемы санитарной очистки территории Тенькинского городского округа Магаданской области | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 9. | Проведение дератизационных мероприятий на площадках для сбора ТКО в п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 10. | Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Руководитель управления ЖКХ |

Примечание:

Управление ЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области.